BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1

Đề tài: Di chuyển cơ sở dữ liệu từ MySQL trên EC2 sang Amazon Aurora

Mã môn học: CLCO332779_05UTExMC

Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Xuân Phụng

Sinh viên thực hiện:

| Họ và tên | MSSV |
| --- | --- |
| Tôn Nữ Phương Quỳnh | 24110316 |
| Lê Văn Lân | 24110269 |

- Báo cáo tiến độ tuần 1

| Thành viên | Công việc | Mức độ hoàn thành | Số giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| Quỳnh | Nghiên cứu kiến trúc, VPC và networking | 100% | 3 giờ |
|  | Vẽ sơ đồ kiến trúc tổng quan | 100% | 3 giờ |
|  | Tạo VPC | 100% | 2 giờ |
|  | Tạo 3 subnet | 100% |  |
|  | Tạo internet gateway | 100% |  |
|  | Tạo route tables | 100% |  |
| Lân | Tìm hiểu IAM trong Learner Lab | 100% | 3 giờ |
|  | Tìm hiểu và tạo S3 bucket | 100% | 2 giờ |
|  | Kiểm tra bảo mật S3 | 100% |  |
|  | Tạo security group cho EC2/Aurora | 100% | 2 giờ |
|  | Xây dựng quy tắc Tag và gắn Tag | 100% |  |

- Kế hoạch dự kiến tuần 2

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| Quỳnh | Tạo và cấu hình EC2 MySQL nguồn |
|  | Kiểm thử kết nối mạng của EC2 |
|  | Cài đặt MySQL Server trên EC2 |
|  | Import CSDL mẫu Sakila |
|  | Kiểm thử dữ liệu MySQL nguồn |
|  | Tạo file backup bằng mysqldump |
|  | Thực hiện migration dữ liệu sang Aurora |
|  | Đối chiếu dữ liệu EC2 và Aurora |
| Lân | Tạo DB Subnet Group cho Aurora |
|  | Kiểm tra security group EC2/Aurora |
|  | Tạo và cấu hình Aurora MySQL Cluster |
|  | Kiểm thử Writer Endpoint của Aurora |
|  | Kiểm thử kết nối EC2 Aurora qua TCP 3306 |
|  | Kiểm thử kết nối EC2 S3 |
|  | Upload file backup lên S3 |
|  | Kiểm thử dữ liệu Aurora sau migration |

- Link Github

https://github.com/levanlan2709-wq/database-MySQL-on-EC2.git